УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Комиссии   
по повышению качества услуг   
в Свердловской области   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по подключению органов исполнительной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители мероприятия** | **Срок реализации** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с существующей структурой органов исполнительной власти Свердловской области (далее – органы власти) (описание внутренней структуры его подразделений и структуры территориальных органов (при их наличии)) справочника органов власти и справочника государственных услуг, предоставляемых им, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – РРГУ).  Приведение информации об органах власти в РРГУ в соответствие с Рекомендациями по заполнению информации об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в РРГУ[[1]](#footnote-1).  Заполнение ОГРН органов власти в ФРГУ | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области | 11.03.2016 |
| 2. | Назначение в органах власти и их территориальных органах и/или подведомственных учреждениях (при их наличии) сотрудников, ответственных за прием и обработку жалоб с использованием системы досудебного обжалования (далее – пользователи системы) | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.04.2016 |
| 3. | Регистрация органов власти в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) согласно положений Регламента взаимодействия Участников информационного взаимодействия с Оператором единой системы идентификации и аутентификации и Оператором инфраструктуры электронного правительства при организации информационно-технологического взаимодействия информационных систем с использованием единой системы идентификации и аутентификации (далее – Регламент) | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.04.2016 |
| 4. | Регистрация пользователей системы в ЕСИА согласно положений Регламента | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.04.2016 |
| 5. | Обеспечение пользователей системы, имеющих право подписи, усиленной квалифицированной электронной подписью | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.07.2016 |
| 6. | Привязка профилей пользователей системы, зарегистрированных в ЕСИА, с профилем органа власти, заведенным в ЕСИА, в соответствии со структурой его подразделений и территориальных органов (при их наличии), назначение полномочий в ЕСИА | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 04.05.2016 |
| 7. | Начало работы в системе досудебного обжалования | Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.06.2016 |

1. Одобрены протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 14.10.2015 № 406пр [↑](#footnote-ref-1)